Nr. exemplare:

Cod: P.G. _49_

Ediţia: a I-a

Nr. pagini:

DENUMIREA  PROCEDURII

MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI ELABORAREA

REGISTRULUI DE RISCURI

|  |  | Semnătura |
| --- | --- | --- |
| Elaborat, | Prof. Gabriela Bujor |  |
| Verificat, | Director, Prof. Emanoil Remus Cazacu |  |
| Avizat CEAC, |  |  |
| Revizuit, |  |  |

| Aprobat, | Semnătura, | Data aprobării în C.A/Data intrării în vigoare |
| --- | --- | --- |
| C.A. reprezentat director Emanoil Remus Cazacu |  | Septembrie 2014 |

1. SCOPUL PROCEDURII

1. Procedura stabileşte liniile directoare privind modul de identificare a riscurilor semnificative pentru menţinerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în Colegiul Tehnic de  Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău, precum şi forma de redactare, conţinutul, stabilirea  unui set unitar de reguli, actualizarea Registrului de riscuri.

2. Furnizează personalului şi conducerii Colegiului Tehnic de  Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat şi eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite, atât ale celor generale ale colegiului cat şi ale celor specifice;

3. Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite şi implementate acţiunile/ măsurile/  dispozitivele de control menite să prevină apariţia riscurilor.

2. ARIA DE CUPRINDERE/ DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Colegiului Tehnic de  Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale colegiului şi a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul CTC, precum şi de către persoana/persoanele desemnată/desemnate cu întocmirea şi gestionarea Registrului de riscuri.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURALE

Reglementari internationale

(1) Standardele internaţionale de control intern

Legislatie primară

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare.

Legislaţie secundară

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 139/2006 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 998/2008 pentru aprobarea procedurii de sistem „Realizarea procedurilor formalizate pe activităţi".

Alte documente, inclusiv reglementări interne

- Metodologie de implementare a standardului 11 "Managementul riscurilor", elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control (manualul este postat pe pagina web a  www.mfinante.ro, la secţiunea „ Sisteme de management financiar şi control);

(2) Indrumar metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice, elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control (manualul este postat pe pagina web a  www.mfmante.ro, la secţiunea „ Sisteme de management financiar şi control);

(3) Manualul de control financiar preventiv, elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control (manualul este postat pe pagina web a  www.mfinante.ro, la secţiunea „ Sisteme de management financiar şi control).

(4) Ordinul MFP nr. 1389 / 2006 - privind modificarea si completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intem, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

(5) Ordinul MAI nr. 234 / 2010 - pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson

(6) Legea 319/2006 - privind securitatea şi sănătatea in muncă

(7)  HG nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in muncă nr.319/2006, modificată de HG nt. 955/2010

(8) MFP - Metodologie de implementare a standardului de control intern "managementul riscurilor", ianuarie 2007

(9) SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii şi linii directoare

4. DEFINIŢII/PRECIZĂRI ŞI ABREVIERI

4.1.Termeni şi definiţii

(1) Managementul riscului - activităţi coordonate pentru a direcţiona şi a controla o

organizaţie in ceea ce privegte riscul (face referire la structura formată din principii, cadru

organizaţional şi proces).

(2) Gestionarea riscului ansamblu de activităţi riguros definite şi organizate, care permit

administrarea şi monitorizarea eficientă a riscului; se referă la aplicarea structurii (principii,

cadru organizaţional şi proces) la riscurile specifice.

(3) Stabilirea contextului - definirea parametrilor interni şi extemi care urmează să fie luaţi

în considerare în managementul riscurilor, precum şi determinarea domeniului de aplicare

şi a criteriilor de risc.

(4) Disponibilitatea la risc - cantitatea de risc pe care o organizalie este pregătită să o accepte

sau la care este dispusă să se expună intr-un anumit moment.

(5) Expunere la risc - consecinţele pe care poate sa le resimtă o organizaţie, ca o combinaţie

de impact şi probabilitate, in cazul materializării unui risc.

(6) Nivelul de risc - cuantificarea combinaţiei dintre impact şi probabilitate, definită ca

produsul acestora.

(7) Risc - O incertitudine a unui rezultat, a unor acţiuni, situaţii sau evenimente care nu a

apărut incă, dar care poate apare in viitor, fie sub forma unei oportunităţi pozitive sau a

unei ameninţări negative.

(8) Risc extern - riscul care rezultă din afara colegiului şi nu poate fi controlat in totalitate

de către acesta.

(9) Risc inerent - expunerea cauzată de un anumit risc inainte de a fi luata vreo măsura de

atenuare a lui.

(10) Risc operaţional - riscul legat de desfăşurarea curenă a activităţii in cadrul colegiului.

(11) Risc privind schimtrarea - riscul aferent deciziei de a realiza lucruri noi care depăşesc

capacitatea actuală a colegiului.

(12) Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de

gestionare a lui, presupunând că măsurile au fost eficace.

(13) Arson - incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată, in scopul de a distruge

(14) Impactul -  consecinţa (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa

(15)Evaluarea riscului - evaluarea consecinţelor materializării riscului în combinaţie cu evaluarea probabilităţii de materializare a riscului;

(16)Registrul riscurilor - document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informaţiilor şi deciziilor luate în urma analizei riscurilor.

4.2. Abrevieri

CEAC- Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

CTC- Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău

CA- Consiliul de Administraţie

SSM - Securitatea şi Sănătatea Muncii

F- Formular

EGR - Echipa de gestionare a riscurilor

5. CONŢINUT/DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Generalităţi

Standardul 11 - Managementul riscului - face parte din familia standardelor metodologice şi are

ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii riscului fără a limita posibilitatea

dezvoltării acesteia la nivelul universităţii. Este important însă, ca, dincolo de conformitatea cu

acest standard, colegiul să poată să-si demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile în

anumite circumstanţe specifice şi într-o manieră care să susţină atingerea propriilor obiective.

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia

sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul colegiului, scopul final fiind menţinerea

acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să menţină ameninţările în limitele acceptabile;

- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităţilor;

- să contribuie la îmbunătăţirea globală a performanţelor.

Managementul riscului este un proces continuu şi ciclic bazat pe activităţi de control şi

monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

􀂉 stabilirea obiectivelor colegiului corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;

􀂉 identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea

regulilor şi regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare, protejarea

bunurilor, prevenirea şi descoperirea fraudelor;

􀂉 definirea categoriilor de riscuri (externe, operaţionale, privind

schimbarea), precum şi a riscului inerent, riscului rezidual şi apetitului pentru risc;

􀂉 evaluarea probabilităţii ca riscul să se materializeze şi a mărimii impactului

acestuia;

􀂉 monitorizarea şi evaluarea riscurilor, precum şi a gradului de adecvare a

controalelor interne.

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de

conducere din cadrul colegiului să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea

obiectivelor.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 6 luni, cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul colegiului pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze

planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât şi pentru limitarea posibilelor consecinţe

ale acestora şi să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective,

precum şi responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

Prevederile prezentului standard oferă şi informaţiile necesare întocmirii procedurilor de

elaborare a Registrului de riscuri, aplicaţie esenţială în gestionarea riscului.

5.2 Elemente ce compun managementul riscului

Managementul riscului în cadrul instituţiei se realizează prin intermediul a unor componente interdependente care reprezintă ceea ce e necesar pentru atingerea obiectivelor.

Mediul   intern

Mediul intern al colegiului  reprezintă fundaţia tuturor celorlalte componente ale managementului riscului pe care le influenţează în mod decisiv. Mediul intern cuprinde mai multe elemente, inclusiv infrastructura, tehnologia utilizată, structura organizatorică acolegiului, valorile etice, competenţa şi dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorităţii şi responsabilităţii, existenţa unei culturi a riscului.

Dintre toate elementele menţionate, cultura riscului are un rol determinant întrucât reprezintă felul cum colegiul abordează riscurile aferente activităţii de zi cu zi prin intermediul atitudinii faţă de riscuri, al sistemului de valori existent şi al practicilor utilizate. Cultura pentru risc este promovată prin managementul riscului şi implicit prin gestionarea riscurilor. Ea trebuie înţeleasă şi acceptată de întregul personal din colegiu  şi reprezintă perspectiva pe care universitatea o are asupra riscurilor şi modul cum aceasta alege să îşi conducă activităţile şi să rezolve problema riscurilor. Această

perspectivă reflectă valoarea pe care colegiul  urmăreşte să o obţină din gestionarea

riscurilor, iar promovarea eficientă se realizează de către conducere prin intermediul unor

căi de comunicare (politici, declaraţii) şi a exemplului în activitatea zilnică.

Stabilirea obiectivelor

Pentru a se realiza un management eficient al riscului, conducerea trebuie să stabilească în prealabil obiective corespunzătoare pentru toate nivelele colegiului, aliniate şi corelate cu strategia stabilită în cadrul acesteia.

În funcţie de nevoile organizaţiei se stabilesc obiective specifice de risc:

a) strategice - referitoare la misiune;

b) operaţionale - referitoare 1a eficacitatea activităţilor, "rezultate ce trebuie obţinute" sau ''rezultate aşteptate":

c) de raportare referitoare la modul de raportare in cadrul colegiului;

d) de conformitate - referitoare la modul în care se respectă legile şi reglementările aplicabile;

e) de protejare a activelor referitoare la prevenirea pierderilor de active prin furt, risipă, ineficienţă sau printr-o decizie eronată.

Fiecare obiectiv stabilit trebuie astfel definit încât acesta să răspundă pachetului de cerinţe:

• precis conform specificului colegiului;

• măsurabil şi verificabil din punct de vedere cantitativ şi calitativ, dar şi în ceea ce priveşte costul;

• necesar având în vedere efectul pe care realizarea sa îl are asupra colegiului;

• realist posibil de atins ţinând cont de resursele colegiului;

• fixat în timp prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la îndeplinire.

Identificarea şi evaluarea evenimentelor / cauzelor

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea colegiului  trebuie sa ţină seama de factorii externi şi interni ce pot să influenţeze apariţia respectivului eveniment. Factorii externi pot fi de natură economică, operaţională, ecologică, politică, socială sau tehnologică. Factorii interni reflectă opţiunea conducerii şi includ elemente legate de mediul intern.

Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele.

Evenimentele cu un impact negativ generează riscuri, iar cele cu un impact pozitiv generează oportunităţi sau anulează impactul negativ al riscurilor. Atât riscurile cât şi oportunităţile pot fi generate şi de cauze sau surse care nu se încadrează în categoria "evenimente".

Metodologia de identificare a evenimentelor /cauzelor din cadrul universităţii include tehnici şi instrumente de lucru care analizează deopotrivă trecutul şi viitorul.

Conducerea colegiului analizează modul în care anumite evenimente /cauze ar putea să efectueze atingerea obiectivelor şi face o evaluare a acestora din perspectiva probabilităţii şi a impactului riscurilor care le generează.

Identificarea şi evaluarea riscurilor

(1)	în această etapă se desfăşoară următoarele activităţi/acţiuni/operaţiuni:

- se identifică problemele care au apărut şi se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfăşurarea activităţilor şi care au ca efect nerealizarea parţială sau totală a obiectivelor prestabilite;

- se identifică cauzele care generează problemele, se descriu circumstanţele care favorizează apariţia lor, se determină consecinţele asupra obiectivelor;

- se estimează, pe o scală în 5 trepte, probabilitatea de materializare a riscului şi impactul. Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabileşte atitudinea faţă de fiecare problemă identificată ca fiind un risc (un model de evaluare a expunerii la risc este prezentat in Anexa 2. la prezenta procedură „Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor").

- Comisia identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a ____________. Comisia informează inspectorii scolari generali adjuncti sau inspectorul scolar general despre aspectele prezentate mai sus, în vederea luării unei decizii.

- Secretariatul Comisiei intocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea şi a datelor/informaţiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul compartimmentelor.

- Pentru o mai bună gestionare a riscurilor pe toate nivelele manageriale ale unui compartiment, conducătorul acesteia numeşte un responsabil cu riscurile care îl asistă în gestionarea riscurilor. Conducătorii compartimentelor, responsabilii cu riscurile şi şefii de serviciu de la nivelul acestora formează echipele de gestionare a riscurilor (EGR).

- Conducătorii compartimentelor şi întreg personalul ce le compun au obligaţia de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite, astfel:

1. Persoana care a identificat un risc efectuează următoarele operaţiuni:

a)	analizează preliminar riscul identificat, prin:

- definirea corectă a riscului, respectându-se regulile de definire (prezentate în Metodologia de implementare a standardului 11 "Managementul riscurilor", elaborată de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control);

- analiza cauzelor sau a circumstanţelor care favorizează apariţia/repetarea riscului;

b)	evaluează expunerea la risc prin:

(a) estimarea şanselor de apariţie/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. rar; 2. puţin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur;

- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. nesemnificativ; 2. minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic;

- estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare; pentru exemplificare si orientare, un model de evaluare a expunerii la risc este prezentat în Anexa 2. „Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor";

- formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat;

- completează Formularul alertă la risc (formularul nr.l), ataşând la acesta documentaţia riscului, pe care le va transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului din care face parte.

2. Responsabilul cu riscurile:

a)	colectează formularele de alertă la risc şi documentaţiile aferente de la persoanele
care au identificat riscurile sau de la responsabilii cu riscurile de la direcţiile
componente ale direcţiei generale care au decis escaladarea lor;

b)	analizează fiecare formular de alertă la risc şi face propuneri pentru:

- clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;

- escaladarea riscului la nivele superioare ale managementului dacă:

- riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul compartimentului în cauză;

- cauzele    care    generează   riscul    sunt    externe    compartimentului în cauză;

- măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competenţelor compartimentului în cauză;

- resursele sunt insuficiente.

c)	reţine, spre dezbatere, riscurile ce aparţin compartimentului, caz în care
propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:

- acceptarea riscurilor, în cazul în care se apreciază că riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;

- supravegherea riscurilor, în cazul în care se apreciază că, deşi riscurile au un impact semnificativ, şansele de apariţie/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;

- evitarea riscurilor, prin eliminarea/restrângerea activităţilor care generează riscurile;

- transferarea riscurilor, atunci când există posibilitatea gestionării riscurilor de un terţ specializat;

(e) tratarea riscurilor, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.

Cel puţin lunar, responsabilul de risc organizează şedinţe de analiză a riscurilor, în cadrul cărora EGR analizează, pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, noile riscuri raportate, resursele care pot fi alocate acţiunilor propuse pentru contracararea riscurilor.

- Conducătorul compartimentului, după analiza dosarului cu riscurile noi identificate, precum şi a rapoartelor de monitorizare, elaborate de responsabilii cu monitorizarea implementării acţiunilor de control, şi a rapoartelor de audit, stabileşte data la care se convoacă EGR.

- Şedinţa EGR este condusă de director/adjunct , care decide în ultimă instanţă.

- în cadrul şedinţei, membrii EGR:

- validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;

- fac propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le poate controla, în cazul în care:

o  resursele sunt insuficiente;

o  măsurile de control intern exced competenţele decizionale ale acestuia;

o  se identifică riscuri externe compartimentului, dar al căror impact afectează obiectivele stabilite pentru acesta.

- analizează rapoartele de audit, reţinându-se riscurile identificate prin acestea şi măsurile recomandate a fi implementate;

- ierarhizează riscurile în funcţie de priorităţi şi elaborează profilul de risc, ca rezultat al acţiunii de grupare a riscurilor identificate în funcţie de expunerea la risc.

d)	La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

- consemnează în Procesul-verbal (formular nr. 2) al şedinţei toate hotărârile luate. Procesul-verbal se aprobă de conducătorul compartimentului;

- transmite formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă pentru riscurile escaladate responsabililor cu riscurile de la nivelele de competenţă la care s-a convenit;

- îndosariază formularele de alertă la risc clasate;

(d)	în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează
coloanele nr. 1-8 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;

e) listează şi îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost, în prealabil, semnat de conducătorul compartimentului.

Răspunsul la risc - Controlarea riscurilor

(1)	în această etapă se fixează atitudinea faţă de risc (acceptare, monitorizare, externalizare,
transferare sau tratare). Dacă riscurile urmează a fi tratate, se identifică măsurile posibile
ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante
alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului
cost/beneficiu.

(2)	Persoana care a identificat un risc, pe lângă o estimare a probabilităţii şi a impactului
riscului identificat, face propuneri de acţiuni/instrumente de control, pe care le va
cuprinde în Formularul de alertă la risc.

(3)	în cadrul şedinţelor lunare de analiză a riscurilor, pentru fiecare risc identificat şi evaluat,
EGR face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat. Din acest punct de
vedere, EGR se pronunţă pentru:

- tolerarea riscului, în situaţia în care se apreciază că riscul are o expunere scăzută;

- acceptarea riscului, ceea ce presupune amânarea luării măsurilor de control şi instituirea supravegherii permanente a probabilităţii de apariţie a riscului;

- eliminarea circumstanţelor care generează riscul;

- externalizarea riscului, în situaţia în care se apreciază că pentru gestionarea eficace a riscului este necesară expertiza unui terţ specializat;

- atenuarea riscului, cu indicarea instrumentelor/dispozitivelor de control intern (prezentate în "îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice", elaborat de Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control) ce trebuie implementate pentru a menţine riscul respectiv în limita toleranţei la risc acceptate; pentru exemplificare şi orientare, un model de stabilire a nivelului de toleranţă la risc este prezentat în Anexa 2. „Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor", la lit. d).

- în acelaşi cadru, EGR face propuneri cu privire la termenele limită pentru implementarea acţiunilor/măsurilor stabilite, precum şi la responsabilii cu monitorizarea implementării acestora;

- Decizia finală cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc, precum şi la numirea responsabililor cu monitorizarea implementării acţiunilor/măsurilor stabilite, aparţine conducătorului compartimentului;

- La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

- consemnează în Procesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate în legătură cu controlarea riscurilor;

- transmite responsabililor desemnaţi cu monitorizarea implementării măsurilor de control intern, Formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;

- în baza informaţiilor cuprinse în Procesul-verbal, completează/actualizează/modifică coloanele nr. 9, 10 şi 11 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;

- listează şi îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor după ce acesta a fost semnat de conducătorul compartimentului.

Implementarea şi monitorizarea acţiunilor/măsurilor de control

(1)	în această etapă se monitorizează implementarea măsurilor, se evaluează efectul
măsurilor implementate asupra riscurilor, se reconsideră măsurile luate în cazul în care
acestea nu au ameliorat riscurile.

- Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a acţiunilor/dispozitivelor de control stabilite.

- Pe baza informaţiilor cuprinse în formularele de alertă la risc şi în documentaţia aferentă, responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control deschid pentru fiecare risc identificat şi evaluat Fişa de urmărire a riscului (formular nr.3).

(4)	Responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control elaborează
informări/rapoarte lunare, cu privire la stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de
control, pe care le prezintă responsabilului cu riscurile.

- Pe baza acestor informări/rapoarte lunare, responsabilul cu riscurile întocmeşte un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor de control intern dispuse anterior, pe care îl va prezenta, spre analiză şi decizie, conducătorului compartimentului.

- în cadrul aceleiaşi şedinţe lunare de analiză a riscurilor, EGR analizează stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de control, stabilind, acolo unde este cazul, noi măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor specifice, noi termene pentru implementarea acestora, precum şi care riscuri necesită a fi escaladate la nivelul ierarhic imediat superior;

- La finalul şedinţei, Responsabilul cu riscurile:

- consemnează în Procesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate;

- transmite responsabililor cu monitorizarea implementării, modificarea măsurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern;

- în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează coloana nr. 12 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului şi, de asemenea, actualizează sau modifică, după caz, coloanele nr. 9, 10 şi 11.

Revizuirea şi raportarea riscurilor

- în această etapă se desfăşoară activităţi/acţiuni/operaţiuni de revizuire a calificativelor riscurilor (expunerea la risc), de reprioritizare a riscurilor şi de raportare cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor.

- în cadrul şedinţelor lunare de analiză a riscurilor, EGR, pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale, consemnate în Fişele de urmărire a riscului.

- în acelaşi cadru, EGR revizuieşte calificativele riscurilor, în baza informaţiilor cuprinse în Fişa de urmărire a riscului şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare.

- în acelaşi cadru, EGR stabileşte închiderea riscurilor soluţionate.

- La finalul şedinţei de analiză a riscurilor, Responsabilul cu riscurile:

- consemnează în Procesul-verbal al şedinţei toate hotărârile luate;

- în baza informaţiilor/datelor cuprinse în Procesul-verbal, completează coloanele nr. 13, 14,15,16 şi 17 din Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului.

(6)	Responsabilul cu riscurile elaborează un raport semestrial cu privire la desfăşurarea
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului, în cel mult două
luni de la expirarea semestrului în cauză. După aprobarea de către conducătorul compartimentului, responsabilul cu riscurile transmite, simultan, un exemplar al raportului
secretarului de stat coordonator, pentru aprobare şi Comisiei, în vederea elaborării
informării semestriale referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea
sistemului de control managerial, destinată ministrului finanţelor publice.

Activităţile de control

Politicile şi procedurile care ajută la buna punere în practică a reacţiilor la risc reprezintă activităţi de control. Aceste activităţi se regăsesc în universitate, la toate nivelele şi în toate funcţiile.

Activităţile de control fac parte din procesul prin care universitatea urmăreşte atingerea obiectivelor stabilite şi presupun două elemente: o politică şi procedurile de punere în aplicare a politicii, care să prevadă clar ce trebuie făcut. Activităţile de control se concretizează atât prin măsuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cât şi prin măsuri care să corecteze eventuale rezultate nedorite (corective).

Informaţii şi comunicare

Informaţiile care pot proveni atât din surse interne, cât şi externe, sunt necesare la toate nivelele colegiului pentru a identifica, evalua şi reacţiona la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

5.3. Registrul de riscuri

Gestionarea riscurilor se realizează eficient prin intermediul Registrului de riscuri, fapt care asigură CTC  că managementul riscurilor se aplică la fiecare din nivelele sale ierarhice.

CTC  trebuie să se asigure ca pentru orice obiectiv au fost identificate riscurile asociate, care sunt consemnate în Registrul de riscuri şi desemnează, în acest sens, responsabili de riscuri.

Registrul de riscuri trebuie să fie uşor de examinat şi accesibil personalului de conducere din cadrul colegiului . Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

Conţinutul, forma de redactare şi modul de elaborare

Registrul de riscuri cuprinde informaţii referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul universităţii şi reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc.

Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie cu ajutorul mijloacelor electronice de către o persoană anume desemnată din cadrul universităţii, conform modelului din Anexa 1, după următorul algoritm:

􀀹 în coloana 1 - se vor înscrie denumirile obiectivelor fiecărui nivel ierarhic;

􀀹 în coloana 2 - se vor înscrie explicit riscurile inerente asociate obiectivelor.

Aceste riscuri coincid şi rezultă din totalitatea riscurilor aferente activităţilor desfăşurate pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte.

􀀹 în coloana 3 - se va înscrie valoarea impactului asociat fiecărui risc inerent.

Impactul va fi apreciat pe baza unei scări de evaluare astfel:

- pentru nivel scăzut al impactului se înscrie valoarea 1;

- pentru nivel mediu al impactului se înscrie valoarea 2;

- pentru nivel ridicat al impactului se înscrie valoarea 3

􀀹 în coloana 4 - se va înscrie valoarea probabilităţii de producere pentru fiecare risc în parte, apreciată pe baza datelor existente în cadrul universităţii. În acest sens, se analizează frecvenţa cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior şi anticipările de manifestare pentru perioada următoare. Probabilitatea va fi evaluată similar cu evaluarea impactului, astfel:

- pentru nivel scăzut al probabilităţii se înscrie valoarea 1;

- pentru nivel mediu al probabilităţii se înscrie valoarea 2;

- pentru nivel ridicat al impactului se înscrie valoarea 3

􀀹 în coloana 5 - se va se va înscrie valoarea nivelului de risc inerent ca produs dintre impact şi probabilitate (col. 4 x col. 5);

􀀹 în coloana 6 - se va înscrie denumirea fiecărei acţiuni de reducere a riscului inerent;

􀀹 în coloana 7 - se va înscrie, în funcţie de stadiul de implementare a fiecărei acţiuni de reducere, menţiunea: implementat, parţial implementat sau neimplementat;

􀀹 în coloana 8, 9 si 10 - se vor înscrie valorile rezultate după acţiunea de reducere a riscului inerent, evaluate similar cu cele de la col. 3, 4, 5;

􀀹 în coloana 11 - se va înscrie funcţia corespunzătoare responsabilului de risc desemnat;

􀀹 în coloana 12 - se va înscrie data la care a fost efectuată ultima revizuire, pentru fiecare risc inerent

Prin monitorizare se realizează evaluarea existenţei şi funcţionării elementelor ce compun managementul riscului, precum şi a performanţei acestuia în timp. Prin monitorizare se asigură faptul că gestionarea riscurilor din cadrul colegiului este aplicată continuu la toate nivelele şi în întreaga instituţie.

Monitorizarea

Monitorizarea poate fi făcută în două moduri: prin intermediul activităţilor curente sau ca evaluări distincte separate.

Monitorizarea prin intermediul activităţilor curente sau în derulare este integrată în activităţile uzuale universităţii, fiind realizată în timp real, ceea ce permite conducerii CTC o reacţie dinamică la schimbarea condiţiilor în care se desfăşoară activitatea.

Monitorizarea prin evaluări distincte se realizează ulterior unui eveniment şi nu asigură o reacţie promptă din partea conducerii CTC în cazul unor schimbări generate de anumiţi factori interni ori externi. Frecvenţa evaluărilor distincte este la latitudinea conducerii CTC şi este influenţată de natura sau gradul schimbărilor, precum şi de riscurile asociate acestora.

Modul de elaborare a Registrului de riscuri se stabileşte printr-o procedură.

Conducerea CTC  va desemna persoana care va răspunde de întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri la nivelul universităţii. Analiza şi actualizarea acestuia se face atât semestrial, cât şi la apariţia oricărui eveniment care poate influenţa desfăşurarea activităţilor pentru atingerea obiectivelor stabilite

1 Pentru o evidenţiere mai detaliată se pot atribui şi valori la scara 1-5 corespunzător unui impact: nesemnificativ, scăzut, mediu, ridicat, major.

2 Pentru o evidenţiere mai detaliată se pot atribui şi valori la scara 1 – 4 corespunzător unui nivel : puţin probabil, posibil, probabil, aproape sigur.

6.RESPONSABILITĂŢI

6.1.	Personalul CTC:

- participă la inventarierea proceselor/activităţilor/operaţiunilor în relaţie cu obiectivele generale/specifice;

- identifică şi realizează o evaluare preliminară a riscurilor;

- formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemnează în Formularul de alertă la risc;

- implementează instrumentele/măsurile de control.

6.2.	Responsabilul cu riscurile:

- colectează, înregistrează, analizează, selectează şi clasează Formularele de alertă la risc;

- propune măsuri de control pentru riscurile identificate;

- transmite, lunar (sau ori de câte ori este nevoie), conducătorului compartimentului, spre analiză şi decizie, dosarul cu riscurile noi identificate, precum şi rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern;

- organizează şedinţele de analiză şi evaluare a riscurilor;

(5)	transmite responsabililor desemnaţi cu monitorizarea implementării măsurilor de control
intern, formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;

(6)	redactează procesele-verbale ale şedinţelor de analiză, completează, listează şi
îndosariază Registrul riscurilor;

(7)	elaborează un raport semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor la nivelul compartimentului.

6.3.	Responsabilul cu monitorizarea implementării riscului:

- deschide Fişa de urmărire a riscului;

- coordonează activităţile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;

- monitorizează aplicarea acţiunilor şi măsurilor de control;

- raportează lunar asupra stadiului implementării acţiunilor şi măsurilor de control;

- propune noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar dificultăţi neprevăzute în implementare;

- evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern.

6.4.	Echipa de gestionare a riscurilor(EGR):

- evaluează şi ierarhizează riscurile generale/specifice;

- validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;

- propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă care le poate controla;

- elaborează profilul de risc al compartimentului;

- face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat şi evaluat;

- analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale;

(7) revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare;

- analizează stadiul implementării acţiunilor şi măsurilor de control;

- analizează rapoartele de audit;

- propune măsuri/acţiuni/instrumente de control, termene-limită şi responsabilii cu monitorizarea implementării;

- stabileşte închiderea riscurilor.

6.5.	Directorul:

- asigură cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control intern;

- numeşte responsabilul cu riscurile;

- stabileşte data la care se convoacă EGR;

- conduce şedinţele de analiză şi evaluare a riscurilor;

- decide cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc;

- numeşte responsabilul cu monitorizarea;

- aprobă hotărârile luate în cadrul şedinţei EGR;

- aprobă raportul semestrial cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului.

- analizează informaţiile/datele/aspectele legate de desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor la nivelul Colegiului Tehnic de  Comunicaţii “Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău, cuprinse în informările semestriale privind
dezvoltarea sistemului de control managerial;

- dispune măsurile ce se impun în vederea implementării şi bunei funcţionări a
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul CTC.

6.6.	Comisia:

- identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale şi funcţionarea de ansamblu a CTC;

- analizează şi dezbate conţinutul rapoartelor semestriale cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul direcţiilor generale/direcţiilor;

(3)	realizează o integrare a informaţiilor/datelor/aspectelor cuprinse în rapoartele
semestriale, elaborate de responsabilii cu riscurile, în informarea semestrială referitoare
la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial,
prezentată ministrului finanţelor publice.

6.7.	Secretarul Comisiei:

(1) întocmeşte, actualizează şi modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea şi a datelor/informaţiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul direcţiilor compartimentelor.

6.8.	Directorul adjunct:

(1) analizează şi aprobă rapoartele semestriale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul camprtimentelor pe care le coordonează;

(2) dispun măsuri/instrumente de control pentru contracararea riscurilor escaladate la nivelul acestora de competenţă, precum şi noi termene pentru implementarea măsurilor de control.

7. DISPOZIŢII FINALE

a) Procedura, însoţită de Anexe va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri de către şefii de catedră, şefii de servicii, birouri, compartimente.

b) Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se întocmeşte şi se actualizează Registrul de riscuri.

c) Pe perioada absenţei de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură, în forma iniţială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza de înlocuitorii acestor persoane.

d) Anexele  se păstrează de către şefii de catedră, şefii de servicii, birouri, compartimente(EGR).

e) Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în CA

8. ANEXE, FORMULARE, INREGISTRARI, ARHIVARI

Formular nr. 1 - Formular alertă la risc;

Formular nr. 2 - Proces-verbal al şedinţei de analiză a riscurilor;

Formular nr. 3 - Fişă de urmărire a riscului;

Formular nr. 4 - Registrul riscurilor.

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces pentru realizarea PS

Anexa nr. 2 - Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a consecinţelor.

Anexa nr. 3 – Lista responsabililor cu elaborarea si actualizarea sistematica a registrului de riscuri pentru fiecare compartiment

Anexa 1

ANEXA 2

Exemplu de evaluare a probabilităţii de apariţie a riscurilor şi a impactului/consecinţelor

a) Evaluarea probabilităţii de apariţie a riscurilor

| Nivel probabilitate | Explicaţie |
| --- | --- |
| Rar | Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent |
| Puţin probabil | Este puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puţine ori până în prezent |
| Posibil | Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani |
| Poarte probabil | Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an |
| Aproape sigur | Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an |

b) Evaluarea impactului/consecinţelor riscurilor

| Nivel consecinţe/ impact |  | Explicaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nesemnificativ | Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau fără impact financiar |
| 2 | Minor | Cu impact scăzut asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar foarte scăzut |
| 3 | Moderat | Cu impact mediu asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar mediu |
| 4 | Major | Cu impact major asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar major |
| 5 | Critic | Cu impact semnificativ asupra activităţilor direcţiei şi îndelinirii obiectivelor şi/sau cu impact financiar semnificativ |

c)Stabilire scor general risc: probabilitate x impact

d) Stabilirea nivelului de tolerare

APROBAT :

Director,

prof. _______________

ANEXA 3

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA  ŞI ACTUALIZAREA SISTEMATICĂ

A REGISTRULUI DE RISCURI PENTRU FIECARE COMPARTIMENT

Conducatorul compartimentului va fi responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a registrului de riscuri:

| Nr. crt. | Cod compartiment | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01- COMPARTIMENT CONTABILITATE |  |  |  |
| 2 | 02- COMPARTIMENT TEHNIC ADMINISTRATIV |  |  |  |
| 3 | 03 -COMPARTIMENT SECRETARIAT |  |  |  |
| 4 | 04 -COMPARTIMENT SLI |  |  |  |

CUPRINS

| Numarul componentei in cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii |  |
| 2. | Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii |  |
| 3. | Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii |  |
| 4. | Scopul procedurii |  |
| 5. | Domeniul de aplicare a procedurii |  |
| 6. | Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale |  |
| 7. | Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura |  |
| 8. | Descrierea procedurii |  |
| 9. | Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii |  |
| 10. | Anexe, inregistrari, arhivari |  |
| 11. | Cuprins |  |